ИНФОРМАЦИЯ

о ходе использования средств самообложения граждан

по Звездинскому сельскому поселению на 16.11.2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ход использования и составления договоров | Общий объем финансирования в 2015г. | Фактическое исполнение |
| 1.2.3.4.5.6.7. | Устройство выравнивающих слоев грунто-щебнем дорожно-уличной сети- в д.Новые-Шигали по ул.Чапаева 800 м;- в с.Коршанги Шигали по ул.Маркелова 200 метров;- в д.Коршангиые Шигали по ул.Маркелова 1500 метров;- в д.Коршанги Шигали по ул. Маркелова 200 метров;Выравнивание дорожного полотна- в д.Новые Шигали по ул.Чапаева, Пушкина 500 метров;Устройство выравнивающих слоев грунтом с выравниванием дорожно-уличной сети- в д.Новые-Шигали по ул.Пушкина 700 м;- в д.Нижнеподлесные Шигали ул.Энгельса 400 м;- в с.Чепкас-Ильметьево по ул.Мира 400 м;-в с. Хорновар Шигали по ул. Горького Фракционный щебень размером фракции 40-70 мм, включая транспортные расходы по доставке щебня- в д.Новые-Шигали по ул.Пушкина 700 м;- в д.Нижнеподлесные Шигали ул.Энгельса 400 м;- в с.Чепкас-Ильметьево по ул.Мира 400 м;Фракционный щебень размером фракции 40-70 мм, включая ИП Смирнов Александр Николаевич-в с. Хорновар Шигали по ул. ГорькогоИсправление профиля щебеночных дорожно-уличных сетей с.Чепкас-Ильметьево, с.Хорновар-Шигали, д.Нижнеподлесные Шигали, д.Новые ШигалиРемонт пешеходного моста через реку Карла с.Чепкас-Ильметьево***Общая протяженность дорог – 3200 м*** | Договор заключен с ООО «Главстрой» на сумму 99 583,13 руб. (июнь 2015)Договор заключен с ООО «Фламинго» на сумму 96 272,78 руб. (июнь 2015)Договор заключен с ООО «Фламинго» на сумму 97 151,85 руб. (июль 2015) Договор заключен с ООО «Фламинго» на сумму 96 575,37 руб. (июль 2015)ООО «Фламинго» на сумму 21316,87 руб. (июль)Договора заключены с ИП Гришняков К.Н. на сумму:Всего на сумму 397486,05- 99787,46 (сентябрь)- 98945,06 (сентябрь)- 99808,47 (сентябрь)98945,06 (сентябрь)ОАО «Яманчуринская сельхозхимия»99990.00(сентябрь)99990,00 (сентябрь)99990.00 (сентябрь)99990,00 (сентябрь)99990.00 (сентябрь)99990,00 (сентябрь)99989,80 (сентябрь)99989,80 (сентябрь)99989,80 (сентябрь)99990.00 (сентябрь)99990.00 (сентябрь)Договор Заключен с ООО «Фламинго» на сумму 65223,29Договор заключен с ИП Зартдинов К.А. на сумму 77401,26 | ***2 054 500,00*** | 99 583,1396 272,7897 151,8596 575,3721 316,87Итого на сумму с ИП Гришняковым К.Н. 397 786,05Итого на сумму с ОАО «Яманчуринская сельхозхимия» 899 909,40Итого на сумму с ИП Смирнов А.Н. 199 980,00Итого на сумму 65223,29Итого на сумму 77401,26***Всего на сумму:******2 050 900,00*** |