ИНФОРМАЦИЯ

о ходе использования средств самообложения граждан

по Звездинскому сельскому поселению на 16.11.2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Ход использования и составления договоров | Общий объем финансирования в 2015г. | Фактическое исполнение |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Устройство выравнивающих слоев  грунто-щебнем дорожно-уличной сети  - в д.Новые-Шигали по ул.Чапаева 800 м;  - в с.Коршанги Шигали по ул.Маркелова 200 метров;  - в д.Коршангиые Шигали по ул.Маркелова 1500 метров;  - в д.Коршанги Шигали по ул. Маркелова 200 метров;  Выравнивание дорожного полотна  - в д.Новые Шигали по ул.Чапаева, Пушкина 500 метров;  Устройство выравнивающих слоев  грунтом с выравниванием дорожно-уличной сети  - в д.Новые-Шигали по ул.Пушкина 700 м;  - в д.Нижнеподлесные Шигали ул.Энгельса 400 м;  - в с.Чепкас-Ильметьево по ул.Мира 400 м;  -в с. Хорновар Шигали по ул. Горького  Фракционный щебень размером фракции 40-70 мм, включая транспортные расходы по доставке щебня  - в д.Новые-Шигали по ул.Пушкина 700 м;  - в д.Нижнеподлесные Шигали ул.Энгельса 400 м;  - в с.Чепкас-Ильметьево по ул.Мира 400 м;  Фракционный щебень размером фракции 40-70 мм, включая  ИП Смирнов Александр Николаевич  -в с. Хорновар Шигали по ул. Горького  Исправление профиля щебеночных дорожно-уличных сетей с.Чепкас-Ильметьево, с.Хорновар-Шигали, д.Нижнеподлесные Шигали, д.Новые Шигали  Ремонт пешеходного моста через реку Карла с.Чепкас-Ильметьево  ***Общая протяженность дорог – 3200 м*** | Договор заключен с ООО «Главстрой» на сумму 99 583,13 руб.  (июнь 2015)  Договор заключен с ООО «Фламинго» на сумму 96 272,78 руб. (июнь 2015)  Договор заключен с ООО «Фламинго» на сумму 97 151,85 руб. (июль 2015)  Договор заключен с ООО «Фламинго» на сумму 96 575,37 руб. (июль 2015)  ООО «Фламинго» на сумму 21316,87 руб. (июль)  Договора заключены с ИП Гришняков К.Н. на сумму:Всего на сумму 397486,05  - 99787,46 (сентябрь)  - 98945,06 (сентябрь)  - 99808,47 (сентябрь)  98945,06 (сентябрь)  ОАО «Яманчуринская сельхозхимия»  99990.00(сентябрь)  99990,00 (сентябрь)  99990.00 (сентябрь)  99990,00 (сентябрь)  99990.00 (сентябрь)  99990,00 (сентябрь)  99989,80 (сентябрь)  99989,80 (сентябрь)  99989,80 (сентябрь)  99990.00 (сентябрь)  99990.00 (сентябрь)  Договор Заключен с ООО «Фламинго» на сумму 65223,29  Договор заключен с ИП Зартдинов К.А. на сумму 77401,26 | ***2 054 500,00*** | 99 583,13  96 272,78  97 151,85  96 575,37  21 316,87  Итого на сумму с ИП Гришняковым К.Н.  397 786,05  Итого на сумму с ОАО «Яманчуринская сельхозхимия» 899 909,40  Итого на сумму с ИП Смирнов А.Н. 199 980,00  Итого на сумму 65223,29  Итого на сумму 77401,26  ***Всего на сумму:***  ***2 050 900,00*** |